# SmolVLA ActionLens 7 DoF 抓放任务离线动作预测与可视化实施方案

面向 RTX 4060 Laptop 8 GB 的 LeRobot 入门项目

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档类型 | 项目实施方案 |
| 目标读者 | 具备 Python 基础、希望快速上手 VLA 的开发者 |
| 基线环境 | Windows 11，RTX 4060 Laptop 8 GB，16 GB RAM，约 390 GB 可用 E 盘空间 |
| 技术栈 | LeRobot，SmolVLA 450M，LeRobotDataset，LIBERO Panda 数据 |
| 核心目标 | 完成离线 7 维动作 chunk 预测、微调、指标评估和可视化 |
| 版本日期 | 2026-10-03 |

# 文档导航

- 1 文档目的与范围

- 2 项目定义与交付物

- 3 关键假设与技术修正

- 4 技术路线与数据流

- 5 环境与硬件方案

- 6 数据集与实验样本

- 7 项目工程结构

- 8 模型推理方案

- 9 微调方案

- 10 离线评估与可视化

- 11 实验矩阵与进度安排

- 12 风险与规避

- 13 README 与交付标准

- 14 后续扩展

- 附录 A 关键命令汇总

- 附录 B 参考资料

# 1 文档目的与范围

本文说明如何实现 SmolVLA ActionLens 项目。该项目的核心工作是在不连接真实机器人、不部署闭环仿真器的前提下，使用公开机器人数据集完成 7 维动作序列预测、模型微调和离线评估。文档给出环境、数据、模型、训练、指标、图表和交付物安排，供直接执行。

项目范围包括数据子集筛选、LeRobotDataset 加载、SmolVLA 零样本推理、action chunk 反归一化、微调、测试集评估、可视化图表和 README 编写。项目不包含真实机械臂控制、完整 LIBERO 闭环评测、多机训练和论文级性能复现。

核心结论 使用 SmolVLA 450M 和 LIBERO Panda 7 维动作数据，可以在 RTX 4060 Laptop 8 GB 上完成离线推理和 300 到 1000 步的动作专家微调。第一版重点是跑通数据、模型、动作 chunk、指标和图表，而不是追求闭环成功率。

# 2 项目定义与交付物

项目名称是 SmolVLA ActionLens，目标是构建一个可复现、可展示的 VLA 入门项目。项目输入包括双路相机图像、8 维机器人状态和文本指令，输出为未来 50 步、每步 7 维的动作序列。

| 交付物 | 内容 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 代码仓库 | 独立 Git 仓库和固定版本依赖 | 可从 README 复现 |
| 环境脚本 | Python 3.12、PyTorch CUDA、LeRobot、FFmpeg | torch.cuda.is_available() 为 True |
| 数据子集 | LIBERO 单任务 10 个 episode | 8 个训练，2 个测试 |
| 推理脚本 | 加载 SmolVLA base 并预测动作 chunk | 输出形状为 [1, 50, 7] |
| 微调结果 | 至少一个 300 到 1000 步 checkpoint | 能够重新加载并评估 |
| 指标文件 | MAE、RMSE、FDE、夹爪误差 | 生成 JSON 和 Markdown 表格 |
| 可视化图表 | 预测对比图、误差曲线、微调前后对比 | 保存为 PNG |
| README | 安装、运行、结果、限制和复现命令 | 外部读者可按文档执行 |

# 3 关键假设与技术修正

## 3.1 7 维动作数据

SO-100 的 svla_so100_pickplace 数据集实际是 6 维动作，即 5 个关节加 1 个夹爪。为了严格满足 7 DoF，本项目使用 lerobot/libero。该数据集的机器人类型为 Panda，action 形状为 [7]，state 形状为 [8]，图像为两路 256 x 256 相机，帧率为 10 FPS。

| 项目 | SO-100 数据 | LIBERO 数据 |
| --- | --- | --- |
| 动作维度 | 6 维 | 7 维 |
| 状态维度 | 6 维 | 8 维 |
| 相机数量 | 2 路 | 2 路 |
| 图像尺寸 | 480 x 640 | 256 x 256 |
| 帧率 | 30 FPS | 10 FPS |
| 推荐用途 | 最快跑通 | 本方案主实验 |

## 3.2 Windows 与 LIBERO

LIBERO 的闭环仿真依赖主要面向 Linux。Windows 上直接部署容易在 MuJoCo、渲染和依赖版本上受阻。本项目在 Windows 上只做离线数据集推理和微调，离线流程可以稳定执行；如果后续需要闭环仿真，再切换到 WSL2 Ubuntu。

## 3.3 300 到 1000 步的训练定位

300 到 1000 步训练用于验证链路和观察趋势，不等同于充分训练。SmolVLA 默认冻结视觉编码器并只训练 action expert，因此该步数范围适合做小数据 before/after 对比，但结果不应被描述为完整策略性能。

执行原则 先证明数据格式正确，再证明模型能预测，再证明 loss 能下降和 checkpoint 能加载，最后才讨论模型效果。

# 4 技术路线与数据流

本项目将数据、模型和评估拆成三个层次。数据层负责按 episode 选出固定子集并生成未来动作窗口；模型层负责加载 SmolVLA、预处理输入和输出 action chunk；评估层负责反归一化、屏蔽 padding、计算指标和生成图表。

lerobot/libero -> 单任务 10 个 episode -> 8 个训练 episode + 2 个测试 episode -> LeRobotDataset(delta_timestamps) -> observation.images.image -> observation.images.image2 -> observation.state [8] -> task 文本指令 -> action [50, 7] -> action_is_pad [50] -> preprocess：batch、tokenizer、归一化、device -> SmolVLA-450M -> predict_action_chunk -> postprocess：反归一化到物理动作空间 -> 指标、图表、README

## 4.1 为什么使用 predict_action_chunk

select_action 返回单步动作，并维护内部动作队列，适合真实环境逐步执行。本项目需要画完整未来序列，因此使用 predict_action_chunk。该接口返回批次中的完整动作 chunk，形状为 [batch, horizon, action_dim]。

## 4.2 为什么必须使用 action_is_pad

当当前帧接近 episode 末尾时，未来 50 步会超过 episode 边界。LeRobotDataset 会返回边界内最后一个有效动作并生成 action_is_pad 掩码。计算指标和绘图时必须忽略 mask 为 True 的位置，否则会把边界填充动作当成真实目标。

技术提示 SmolVLA 配置中的 max_action_dim 和 max_state_dim 默认为 32。LIBERO 的 7 维动作会在模型内部补齐到 32 维，输出后再切片回 7 维。这是正常设计，不需要手动补齐数据。

# 5 环境与硬件方案

推荐把所有依赖、模型缓存和数据缓存放在 E 盘。C 盘剩余空间较小，不建议把 Hugging Face 缓存留在默认用户目录。

## 5.1 目录与缓存

New-Item -ItemType Directory -Force E:\VLA Set-Location E:\VLA New-Item -ItemType Directory -Force E:\VLA\hf-cache New-Item -ItemType Directory -Force E:\VLA\lerobot-cache $env:HF_HOME = "E:\VLA\hf-cache" $env:HF_LEROBOT_HOME = "E:\VLA\lerobot-cache" $env:PYTORCH_CUDA_ALLOC_CONF = "expandable_segments:True" # $env:HF_ENDPOINT = "https://hf-mirror.com"

## 5.2 Python 与 PyTorch

conda create -n actionlens python=3.12 -y conda activate actionlens pip install --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu126 torch torchvision python -c "import torch; print(torch.__version__); print(torch.version.cuda); print(torch.cuda.is_available()); print(torch.cuda.get_device_name(0))"

期望输出包含 True 和 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU。如果输出为 False，先重新安装 CUDA 版 PyTorch，不要继续训练。

## 5.3 LeRobot 与 FFmpeg

conda install -c conda-forge ffmpeg -y git clone --depth 1 https://github.com/huggingface/lerobot.git third_party/lerobot pip install -e "third_party/lerobot[training,smolvla]" git -C third_party/lerobot rev-parse HEAD

最后一条命令输出的 commit SHA 应记录到 README 中，便于后续复现。

# 6 数据集与实验样本

## 6.1 主数据集

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 数据集 | lerobot/libero |
| 机器人 | Panda |
| 总 episode | 1693 |
| 总任务 | 40 |
| action 形状 | [7] |
| state 形状 | [8] |
| 相机 | image，image2 |
| 图像尺寸 | 256 x 256 |
| 帧率 | 10 FPS |

## 6.2 样本构造

从 40 个任务中选择一个包含抓放语义且至少有 10 个 episode 的任务。推荐 8 个 episode 用于训练，2 个 episode 用于测试。测试 episode 不得出现在训练集中。

from lerobot.datasets.lerobot_dataset import LeRobotDataset FPS = 10 HORIZON = 50 dataset = LeRobotDataset( "lerobot/libero", episodes=[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], delta_timestamps={ "action": [i / FPS for i in range(HORIZON)] }, ) print(dataset[0]["action"].shape) print(dataset[0]["action_is_pad"].shape)

## 6.3 数据检查清单

- 两路相机图像能正常显示，没有黑屏、错帧或严重模糊。

- observation.state 的形状为 [8]。

- action 的形状为 [50, 7]。

- action_is_pad 的形状为 [50]。

- task 字段包含可读的语言指令。

- episode 内动作连续，没有异常跳变。

- 最后一维动作与夹爪开合相关。

- 训练 episode 和测试 episode 完全分离。

# 7 项目工程结构

建议使用独立仓库，而不是把所有脚本直接堆在 LeRobot 仓库根目录。LeRobot 作为第三方依赖放在 third_party 目录，便于固定版本。

smolvla-actionlens/ ├── README.md ├── pyproject.toml ├── .gitignore ├── configs/ │ ├── actionlens.yaml │ └── experiment_matrix.yaml ├── data/ ├── third_party/ │ └── lerobot/ ├── src/actionlens/ │ ├── dataset.py │ ├── model.py │ ├── inference.py │ ├── metrics.py │ ├── visualize.py │ └── utils.py ├── scripts/ │ ├── 00_check_env.py │ ├── 01_inspect_dataset.py │ ├── 02_prepare_episode_split.py │ ├── 03_zero_shot_inference.py │ ├── 04_train_smolvla.ps1 │ ├── 05_evaluate_checkpoints.py │ ├── 06_plot_prediction.py │ └── 07_make_report.py ├── tests/ ├── assets/ └── outputs/

## 7.1 Git 忽略规则

data/ outputs/ third_party/lerobot/ *.safetensors wandb/ __pycache__/ .venv/

数据集、checkpoint 和大型缓存不要直接提交到 Git。需要共享模型时使用 Hugging Face Hub，不要把大文件硬塞进仓库。

# 8 模型推理方案

## 8.1 加载模型和处理器

import torch from lerobot.datasets.lerobot_dataset import LeRobotDataset from lerobot.policies.factory import make_pre_post_processors from lerobot.policies.smolvla import SmolVLAPolicy MODEL_ID = "lerobot/smolvla_base" DEVICE = "cuda" policy = SmolVLAPolicy.from_pretrained(MODEL_ID).to(DEVICE).eval() preprocess, postprocess = make_pre_post_processors( policy.config, MODEL_ID, preprocessor_overrides={ "device_processor": {"device": DEVICE} }, )

## 8.2 预测完整动作 chunk

frame = dataset[0] ground_truth = frame["action"] valid_mask = ~frame["action_is_pad"] batch = preprocess(frame) with torch.inference_mode(): pred = policy.predict_action_chunk(batch) pred = postprocess(pred) pred = pred[0].detach().float().cpu() ground_truth = ground_truth.detach().float().cpu() valid_mask = valid_mask.detach().cpu() print(pred.shape) print(ground_truth.shape)

预期形状：pred 为 [50, 7]，ground_truth 为 [50, 7]，valid_mask 为 [50]。预测值必须经过 postprocess 反归一化后再与真实动作比较。

## 8.3 单样本输出

建议生成一个三部分图：上方显示两路相机和语言指令，中间显示 7 个动作维度的预测曲线与真实曲线，下方显示逐步误差。该图用于快速判断数据、模型和反归一化链路是否正常。

# 9 微调方案

## 9.1 训练策略

SmolVLA 默认冻结视觉编码器，并只训练 action expert 和 state projection。第一版沿用默认策略，不在 8 GB 显存上尝试全量微调。

| 参数 | 建议值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| batch_size | 1 | 避免显存溢出 |
| 梯度累积 | 8 或 16 | 提高有效 batch size |
| dtype | bfloat16 | 适合 Ada GPU |
| steps | 300 / 500 / 1000 | 逐步增加，保留多个 checkpoint |
| save_freq | 250 | 便于对比不同训练阶段 |
| log_freq | 10 | 观察 loss 趋势 |
| num_workers | 0 或 2 | Windows 上优先用 0 |
| wandb | 关闭 | 减少额外依赖和网络请求 |

## 9.2 训练命令

lerobot-train ` --policy.path=lerobot/smolvla_base ` --dataset.repo_id=lerobot/libero ` --dataset.episodes="[0,1,2,3,4,5,6,7]" ` --batch_size=1 ` --accelerator.gradient_accumulation.steps=8 ` --steps=1000 ` --save_freq=250 ` --log_freq=10 ` --num_workers=0 ` --policy.device=cuda ` --policy.dtype=bfloat16 ` --output_dir=outputs/train/smolvla_actionlens ` --job_name=smolvla_actionlens ` --wandb.enable=false

## 9.3 显存不足的处理顺序

- 将 batch_size 固定为 1。

- 将梯度累积提高到 16。

- 将 num_workers 设为 0。

- 关闭浏览器、游戏和其他占用 GPU 的程序。

- 设置 PYTORCH_CUDA_ALLOC_CONF=expandable_segments:True。

- 先用 5 个训练 episode 跑通 smoke test。

- 必要时先用 10 步 horizon 验证训练链路，再恢复到 50 步。

训练目标 300 到 1000 步只用于验证链路和比较趋势。不要把该阶段结果描述为完整闭环策略效果。

# 10 离线评估与可视化

## 10.1 核心指标

| 指标 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| MAE | 绝对误差平均值 | 衡量整体动作误差 |
| RMSE | 均方根误差 | 放大大误差的影响 |
| ADE | 整个 chunk 的平均位移误差 | 衡量动作序列整体偏离 |
| FDE | 未来最后一步的误差 | 衡量终点预测质量 |
| Gripper MAE | 最后一维夹爪动作误差 | 检查抓取开合是否合理 |
| Error vs Horizon | 不同预测步的误差曲线 | 观察误差是否随时间累积 |
| Smoothness Error | 预测动作与真实动作的平滑度差异 | 检查动作抖动 |

## 10.2 计算公式

设预测动作为 pred，真实动作为 gt，有效掩码为 valid。则 MAE 可以写为：

valid = valid_mask.unsqueeze(-1) abs_error = (pred - ground_truth).abs() * valid mae = abs_error.sum() / valid.sum() / pred.shape[-1]

建议先在每个 episode 内求平均，再对测试 episode 求均值和标准差。不要把所有帧直接混在一起求平均，否则长 episode 会被过度加权。

## 10.3 生成结果图

- assets/prediction_vs_gt.png：预测与真实动作对比。

- assets/error_vs_horizon.png：误差随预测步数变化。

- assets/before_after_metrics.png：微调前后指标对比。

- assets/sample_overview.png：双相机、语言指令和动作序列总览。

SmolVLA 是生成式 flow matching 模型，预测可能受随机噪声影响。建议固定随机种子，对同一个样本重复运行 3 到 5 次，报告均值和标准差。

# 11 实验矩阵与进度安排

## 11.1 实验矩阵

| 编号 | 实验 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| E0 | 数据与图像检查 | 确认样本格式正确 |
| E1 | SmolVLA 零样本推理 | 建立 baseline |
| E2 | 300 步微调 | 验证 loss 和 checkpoint 链路 |
| E3 | 500 步微调 | 初步比较是否改善 |
| E4 | 1000 步微调 | 观察训练趋势和过拟合 |
| E5 | 5 对 8 个 episode | 可选，观察数据量影响 |
| E6 | 同任务对跨任务测试 | 可选，观察泛化能力 |

## 11.2 五天执行计划

| 时间 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 天 | 环境和数据准备 | 环境通过检查，数据子集可加载 |
| 第 2 天 | 零样本推理和指标 | baseline 指标和预测对比图 |
| 第 3 天 | 300 到 500 步微调 | 两个 checkpoint 和训练日志 |
| 第 4 天 | 1000 步微调和对比 | before/after 指标表 |
| 第 5 天 | README 和整理 | 可复现仓库和实验报告 |

# 12 风险与规避

| 风险 | 表现 | 规避方式 |
| --- | --- | --- |
| CUDA 不匹配 | torch.cuda.is_available() 为 False | 安装 cu126 PyTorch，必要时更新驱动 |
| 显存不足 | CUDA out of memory | batch size 1，梯度累积，关闭其他 GPU 程序 |
| 下载失败 | Hugging Face 连接超时 | 设置 HF_HOME 和 HF_ENDPOINT |
| Windows 多进程错误 | DataLoader worker 启动失败 | num_workers 设为 0 |
| 动作维度错误 | 误用 6 维 SO-100 数据 | 主实验使用 LIBERO 7 维数据 |
| 零样本效果差 | MAE 较大 | 视为正常现象，重点比较微调前后 |
| 测试集泄漏 | 测试 episode 用于训练 | 固定并记录训练和测试 episode 列表 |
| 预测不稳定 | 同一输入多次结果不同 | 固定随机种子并报告均值与标准差 |

# 13 README 与交付标准

## 13.1 README 结构

# SmolVLA ActionLens ## 项目简介 ## 效果展示 ## 环境安装 ## 数据集说明 ## 零样本推理 ## 微调 ## 离线评估 ## 实验结果 ## 项目结构 ## 复现步骤 ## 已知限制 ## 后续计划

## 13.2 完成标准

- PyTorch 能识别 RTX 4060。

- 能加载固定 10 个 episode 的数据子集。

- 能打印 action 形状 [50, 7]。

- 零样本推理输出形状 [1, 50, 7]。

- 能生成预测与真实动作对比图。

- 能计算 MAE、RMSE 和 FDE。

- 能完成至少一次 300 到 1000 步微调。

- 微调 checkpoint 能重新加载。

- 能生成 before/after 指标表。

- README 包含完整复现命令和结果说明。

# 14 后续扩展

第一版完成后，可以按下面顺序扩展：

- 加入 SO-100 6 维数据作为第二个 embodiment。

- 加入 ACT 或 Diffusion Policy 作为 baseline。

- 在 WSL2 Ubuntu 中部署 LIBERO 闭环仿真。

- 使用 RTC 优化 action chunk 执行。

- 用 Gradio 或 Streamlit 封装交互式可视化。

- 比较 10、25、50 步不同 prediction horizon。

- 比较冻结视觉编码器和解冻部分 VLM 层。

- 将模型和图表上传到 Hugging Face Hub。

# 附录 A 关键命令汇总

# 环境 conda create -n actionlens python=3.12 -y conda activate actionlens pip install --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu126 torch torchvision conda install -c conda-forge ffmpeg -y git clone --depth 1 https://github.com/huggingface/lerobot.git third_party/lerobot pip install -e "third_party/lerobot[training,smolvla]" # 微调 lerobot-train --help # 训练、评估和可视化命令由 scripts/ 下的脚本封装

# 附录 B 参考资料

以下资源用于安装、模型加载、数据集和接口核对：

LeRobot GitHub 仓库：LeRobot GitHub 仓库

SmolVLA 文档：SmolVLA 文档

SmolVLA 模型：SmolVLA 模型

LIBERO 数据集：LIBERO 数据集